**FECHA: 28/08/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Llancahue | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Felipe Saldias | **----** |
| Daniela Fabrega | **----** |
| Nicolás Otárola | ----- |
| Adolfo Cañoles | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Primera clase de la asignatura Taller de ingeniería de software |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| * Planificación y programa de la asignatura * Etapas del curso y sus ponderaciones |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Próxima clase:   * Metodología de desarrollo * Planificación * Arquitectura de sistema y software * Instalación de Sonarqube |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Completar Acuerdos | 30/08/2019 | Todos | ---- |

**Fecha de próxima reunión 30/08/2019**

**FECHA: 30/08/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Mancera | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Felipe Saldias | **----** |
| Daniela Fabrega | **----** |
| Nicolás Otárola | ----- |
| Adolfo Cañoles | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| -Clase INFO264 viernes 30/08 |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| -Ejemplos de años anteriores respecto a especificación de requisitos de usuario (URD)  -Presentación de planificación. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Modificar carta Gantt usando como referencia estimación de proyecto calculada mediante Enterprise Architect |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Estimar proyecto | 04/09/2019 | Todos | Solicitar Software, Enterprise Architect  al profesor. |
| Modificar carta Gantt | 04/09/2019 | Todos |  |

**Fecha de próxima reunión 04/09/2019**

**FECHA: 04/09/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Llancahue | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Felipe Saldias | **----** |
| Daniela Fabrega | **----** |
| Nicolás Otárola | ----- |
| Adolfo Cañoles | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Clase INFO264 miércoles 04/09 |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| -Se despejaron dudas respecto a los frameworks a utilizar  -Avanzamos en el modelado de la base de datos. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Modificar carta Gantt, respecto a nueva estimación. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 05/09/2019**

**FECHA: 05/09/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Gimnasio Physical | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Felipe Saldias | **----** |
| Daniela Fabrega | **----** |
| Nicolás Otárola | ----- |
| Adolfo Cañoles | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Despejar dudas con el cliente, respecto a la aplicación a desarrollar |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| -Creación de perfiles de usuario  -Estructura de las rutinas  -Agrupación de ejercicios por grupos musculares  -Informes generados por nutricionista |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Avanzar el proyecto respecto a lo hablado con el cliente |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 06/09/2019**

**FECHA: 06/09/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Mancera | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Felipe Saldias | **----** |
| Daniela Fabrega | **----** |
| Nicolás Otárola | ----- |
| Adolfo Cañoles | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Clase INFO264 06/09 |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| -API REST  -Uso de Express js  -Uso de Node js |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 11/09/2019**

**FECHA: 11/09/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Llancahue | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Felipe Saldias | **----** |
| Daniela Fabrega | **----** |
| Nicolás Otárola | ----- |
| Adolfo Cañoles | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Clase INFO264 11/09 |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| -Desarrollo de diagrama BPMN para caso de uso LOGIN  -Desarrollo de caso de uso LOGIN  -Desarrollo de Historias de usuario |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| -Terminar todo el proceso de diseño para el caso de uso LOGIN  -Comenzar con la implementación de LOGIN |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 13/09/2019**

**FECHA: 5/10/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Mancera | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Felipe Saldias | **----** |
| Daniela Fabrega | **----** |
| Nicolás Otárola | ----- |
| Adolfo Cañoles | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Tratar la base de datos |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| -Diagrama entidad relacion  -Decisión de utilizar base de datos relacional  -Modelo relacional |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| -consultar duda especifica al profe matheu  -hablar con profe raimundo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 09/10/2019**

**FECHA: 11/10/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Mancera | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Felipe Saldias | **----** |
| Daniela Fabrega | **----** |
| Nicolás Otárola | ----- |
| Adolfo Cañoles | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| - Desarrollo mapa mental proyecto  -  - |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
|  |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión --/09/2019**

**FECHA: --/09/2019**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Mancera | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Felipe Saldias | **----** |
| Daniela Fabrega | **----** |
| Nicolás Otárola | ----- |
| Adolfo Cañoles | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
|  |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
|  |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión --/09/2019**